**Elbląg 21.04.2020r.**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**NA INŻYNIERA KONTRAKTU z dnia 15.04.2020r.**

 w oparciu o projekt

*„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”*

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Nr postępowania: ZP-1/2020/EFRR

Pytanie nr 1

dotyczy zapisów pkt. 3 Termin wykonania zamówienia. Wykonawca zwraca się z pytaniem o:

1. jednoznaczne określenie terminu wykonania zamówienia

2. podanie informacji o jaki okres może się przedłużyć wykonanie umowy oraz określenie sposobu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego dłuższym niż zakładany okres realizacji zamówienia.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy i trwać będzie nieprzerwalnie do czynności odbioru końcowego robót budowlanych - przewidywany termin to 31.12.2020 rok.

Ad.2

Termin wykonania zamówienia może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego zakończenia robót budowlanych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu zamówienia będzie obejmował faktyczny okres do rzeczywistego zakończenia robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku wydłużenia terminu o którym mowa w ad. 1 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.