Załącznik nr 4 do SIWZ

# UMOWA   - WZÓR

# NR  …. / 2018

zawarta w dniu ………2018  roku

zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”

pomiędzy:

Województwo Warmińsko-Mazurskie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP 7393890447 - Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej ul. Saperów 14 E, 82-300 Elbląg, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez :

1. Dyrektora Szkoły  – Panią mgr Bożenę Konkol

a

firmą    …...............................zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1. Właściciela , pełnomocnika –

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r  tekst jedn. Dz.U. 2017.1579.tj. ze zmianami.
Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania pn.:„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku obejmuje, m in. :

- Wymianę stolarki  okiennej  na PCV  zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym – 280,31 m2 , nawiewniki higrosterowane, na parterze antywłamaniowa

- Wymiana stolarki okiennej połaciowej -8,914 m2

- Wymianę drzwi  zewnętrznych na drewniane  – 6,978 m2

- Wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z PCV  białe zgodnie z projektem  – 147 szt.

- Montaż nowych parapetów z blachy stalowej ocynkowanej -4,02 m2

- Regulacja otworów okiennych  i drzwiowych.

- Docieplenie połaci dachu wełną mineralna 12+12 cm, montaż stalowego rusztu pod okładziny poddasza; montaż pierwszej warstwy wełny skalnej r. 12cm; wypełnienie wełną skalną zamocowanych profili rusztu stalowego; montaż drugiej warstwy wełny skalnej gr. 12cm, montaż folii paroizolacyjnej, montaż płyt g-k na stelażu aluminiowych.   -990,222 m2

- Wykonanie ścianek kolankowych z płyt g-k na stelażu aluminiowym; ― odmalowanie docieplanych i remontowanych powierzchni pomieszczeń -990,222 m2

- Demontaż pokrycia dachu, łacenia, obróbek blacharskich i rynien, demontaż akcesoriów połaci dachu: instalacji odgromowej, ław kominiarskich, rur wywiewnych, płotków przeciwśniegowych, okien połaciowych itp.-990,222 m2

- Oczyszczenie z pleśni i odgrzybienie konstrukcji więźby dachowej; osuszenie konstrukcji drewnianej zabezpieczenie konstrukcji drewnianej więźby dachowej ogniochronem  -987,345 m2

- Naprawa uszkodzeń czapek kominowych; umocowanie siatki tynkarskiej w zaprawie klejowej na kominach; wykonanie tynku mineralnego na kominach; naprawa czapek kominowych; montaż nasad kominowych;

- Ułożenie membrany dachowej paroprzepuszczalnej na krokwiach dachu i lukarnach-990,222 m2

- Wykonanie pokrycia za pomocą płyty OSB-3 wodoodpornej gr. 12mm, Ułożenie kontrłat i łat na połaci dachu i lukarnach-990,222 m2

- Ocieplenie ścian lukarn za pomocą styropianu gr. 12cm, umocowanie siatki tynkarskiej w zaprawie klejowej na ścianach lukarn, wykonanie tynku na ścianach lukarn; -869,229m2

- Ułożenie pokrycia dachu z dachówki karpiówki w koronkę; montaż akcesoriów połaci dachu: rury wywiewne, instalacji odgromowej, ław kominiarskich, płotków przeciwśniegowych,  montaż obróbek blacharskich;  montaż stalowego rusztu pod okładziny poddasza; montaż pierwszej warstwy wełny skalnej r. 12cm; wypełnienie wełną skalną zamocowanych profili rusztu stalowego; montaż drugiej warstwy wełny skalnej gr. 12cm; montaż folii paroizolacyjnej; montaż płyt g-k na stelażu aluminiowych, wykonanie ścianek kolankowych z płyt g-k na stelażu aluminiowym, odmalowanie docieplanych i remontowanych powierzchni pomieszczeń -990,222 m2

- docieplenie stropodachu styropianem laminowanym  20 cm -39,942 m2

- ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej - 39,942 m2

- montaż rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzętem - 6 szt.

- montaż instalacji elektrycznej a w niej oprzewodowania instalacji oświetlenia podstawowego,

- montaż opraw-370szt

- montaż opraw awaryjnych -64 szt.

- montaż opraw ewakuacyjnych  -15 szt.

- montaż instalacji odgromowej- 260 m  zwody pionowe i 9 szt. zwody poziome

- pomiary rezystencji

- demontaż i montaz  instalacji centralnego ogrzewania – 150 szt. grzejników konwektorowych

- układ pomp ciepła: 5 pomp powietrznych, 2-sprężarkowych wraz z podłączeniem.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy szczegółowo opisany w  dokumentacji stanowiącej integralną część niniejszej umowy, wykonanej przez  EURO-PROJEKT Grzegorz Latecki ul. Stanisława Sulimy 1/325, 82-300 Elbląg ,  składającą się z następujących części:

- Projekt budowlano-wykonawczy branża architektoniczna

- Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna

- Projekt budowlano-wykonawczy branża elektryczna

- Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót branża  architektoniczno-konstrukcyjna

- Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót branża architektoniczno- konstrukcyjna  - aneks

- Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót branża sanitarna

- Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót branża elektryczna

- Przedmiar robót branża architektura i konstrukcja

- Przedmiar robót branża sanitarna

- Przedmiar robót branża elektryczna

- Zgłoszenie o  zamiarze wykonywania  robót budowlanych  z dnia 20.01.2017r

- Przedmiot umowy obejmuje również przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczeń w celu wymiany stolarki okiennej, grzejników, tj. przesuwanie, wynoszenie, zabezpieczenie wyposażenia oraz ich ponowne ustawienie, sprzątanie pomieszczeń po pracach budowlanych.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną wymienioną w § 1 ust. 3 i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych oraz cały przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 i 3 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć.

- Rodzaj prac, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszej umowy określa dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 3. W przypadku rozbieżności między zakresem robót wynikających z przedmiarów, a dokumentacją projektową, wiążące są zapisy dokumentacji projektowej. Przedmiary przekazywane przez Zamawiającego mają wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej. Ilość jednostek przedmiarowych podane w opisie robót przekazanych przez Zamawiającego mają z założenia charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace niezbędne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia.

§ 2

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie robót określonych w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe   w wysokości:

Wartość netto  	–	………………  zł.

+ 23 % VAT      	–	……………...  zł.

Razem  brutto 	–	……………… zł

słownie :  ………………………………………………...

- Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty ponoszone w związku z wykonaniem    przedmiotu umowy tj. dostaw, usług, usunięcia wad i zapewnienia gwarancji jakości,  a w tym koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki, inne obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcia pasa  drogowego, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk    Wykonawcy.

- Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy       zawierają  wszelkie koszty związane z realizacją zadania będącego przedmiotem  niniejszej umowy, wynikające wprost z dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3, jak  również nie opisane w tych dokumentach, ale wynikające z technologii robót i wymagań Zamawiającego,  m.in.:

- roboty przygotowawcze, demontażowe i związane z zagospodarowaniem terenu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.) oraz koszty zabezpieczenia posadzek, ścian, instalacji, sprzętu, wyposażenia, itp. przed zniszczeniem.

- roboty porządkowe,

- transport i wnoszenie materiałów budowlanych do miejsc wbudowania,

- wynoszenie i wywóz z budynku materiałów z rozbiórek oraz utylizacja odpadów powstałych w wyniku realizacji robót;

- stałe nadzorowanie robót przez  osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane   bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi.

- koszty wykonywania wszystkich  robót zakłócających pracę poza godzinami pracy szkoły oraz ewentualne koszty w systemie II i III zmiany.

- koszty ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

- sprzątanie terenu budowy (korytarzy, sanitariatów lub innych pomieszczeń) i terenu wokół budynku, jeżeli zajdzie taka konieczność w wyniku prowadzenia powyższych robót.

- przygotowanie dokumentów do odbioru i dokumentacji powykonawczej ( między innymi: atesty, aprobaty, certyfikaty na wbudowane materiały, pomiary itp.)

- koszty związane z demontażem, przesuwaniem, wynoszeniem, montażem i wnoszeniem mebli.

4.	W przypadku zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT, określonej w § 2 ust. 1, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie.

§ 3

TERMINY

1. 	Strony ustalają następujące terminy:

- rozpoczęcie robót  	–  8 dni od podpisania umowy.

- przekazanie terenu budowy 		–  8 dni od podpisania umowy.

- zakończenia robót (data podpisania protokołu końcowego odbioru robót)    				– do 15 listopada 2019 roku

W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zadnia. Zatwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, harmonogram rzeczowo finansowy będzie podstawą kontroli postępu robót oraz do dokonywania  rozliczania przedmiotu umowy.

- Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo – finansowego nie może mieć wpływu na        wydłużenie umownego terminu zakończenia robót.

§ 4

KOORDYNACJA I NADZÓR

- Zamawiający ustanawia  firmę:  ARKADA  Biuro Obsługi Budownictwa Jolanta   Jezierska jako Inżyniera Kontraktu

- Zamawiający wyznacza swoich przedstawicieli do koordynowania :

- Pani Małgorzata Mordusewicz

3.  Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego :

- Insp. nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych …………………………...................

- Insp. nadzoru robót elektrycznych ……………………………………………...................

- Insp. nadzoru robót sanitarnych …...............................................................................

- Zamawiający ustanawia Nadzór autorski, autorów dokumentacji projektowej w osobach :

1)  Grzegorz Latecki – branża budowlana

2)  Marcin Górski – branża elektryczna

3)  Marcin Cichowicz – branża sanitarna

- Osoby  wymienione w § 4 ust.1, 2, 3 są upoważnione do podpisywania protokołów

częściowego odbioru robót oraz protokołu odbioru końcowego robót i odbioru

ostatecznego.

§ 5

1. Wykonawca ustanawia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odpowiedzialne za prowadzenie robót, które równocześnie zobowiązane są  do stałego nadzorowania osób wykonujących roboty  budowlane, sanitarne i elektryczne :

a)……………………………. – Kierownik  Robót budowlanych

b)…………………………….. – Kierownik Robót elektrycznych

c)….......................................- Kierownik Robót Sanitarnych

2. W trakcie realizacji umowy Strony mogą dokonywać zmian osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu. W takim przypadku o zmianie należy powiadomić drugą stronę na piśmie. Do pisma należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez nową osobę. Osoba ta, musi posiadać doświadczenie i uprawnienia wymagane na etapie postępowania przetargowego, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy, na własny koszt, należy w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną oraz postanowieniami niniejszej umowy;

- sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane;

- wykonanie na własny koszt przez akredytowane laboratorium badania mykologii konstrukcji drewnianej dachu i określenie na podstawie w/w badań technologii robót związanych z odgrzybieniem konstrukcji drewnianej dachu, które to Wykonawca jest zobowiązany wykonać przed zabudową dachu

- wykonanie na własny koszt badania przez uprawnionego Ornitologa w zakresie  potencjalnych miejsc bytowania chronionych gatunków zwierząt w budynku Szkoły

5)	wyznaczenie kierownika budowy, spełniającego wymagania  (SIWZ)

6)	przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

7)	zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy;

8)	ogrodzenie terenu budowy oraz umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie 
z przepisami;

9)	dostarczenie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym osłon, ogrodzeń, znaków ostrzegawczych i innych koniecznych zabezpieczeń terenu budowy oraz właściwe oznakowanie dróg w rejonie budowy podczas prowadzenia robót budowlanych;

10)	zagospodarowanie terenu budowy, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody 
i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej 
w okresie realizacji robót objętych umową;

11)	zapewnienie całodobowej ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy;

12)	opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów organizacji ruchu na potrzeby budowy jeżeli zajdzie taka potrzeba;

13)	zapewnienie obsługi geodezyjnej;

14)	wykonywanie robót ziemnych ze szczególną ostrożnością i starannością, w celu uniknięcia szkód związanych z naruszeniem urządzeń podziemnych i obiektów sąsiadujących;

15)	zabezpieczenie wszystkich przedmiotów mogących mieć wartość archeologiczną              i historyczną, odkrytych na terenie budowy w trakcie realizacji robót ziemnych;

16)	ponoszenie kosztów składowania, wywozu i ewentualnej utylizacji ziemi i gruzu                z wykopów;

17)	wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, które powinny posiadać świadectwa jakości oraz powinny odpowiadać:

a)	obowiązującym normom i przepisom techniczno-budowlanym;

b)	wymaganiom projektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej;

c)	wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Zamawiającego lub Nadzoru inwestorskiego / Inżyniera Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 
z normą lub aprobatą techniczną. Jeżeli Zamawiający lub Nadzór inwestorski / Inżynier Kontraktu zażąda badań jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego i od Nadzoru inwestorskiego / Inżyniera Kontraktu pisemną akceptację zaproponowanego eksperta. Koszty badań obciążają Wykonawcę.

18)	utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia,  urządzeń i instalacji znajdujących się w obszarze robót i odpowiada za ich uszkodzenie.

19)	umożliwienie dostępu do wszystkich miejsc na terenie budowy Nadzorowi inwestorskiemu / Inżynierowi Kontraktu oraz  osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udzielanie tym osobom żądanych przez nie informacji;

20)	dopuszczanie do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP 
i przeciwpożarowych;

21) prowadzenie dokumentacji budowy ( w tym dziennika budowy)i umożliwienie dostępu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania w niej wpisów;

22)	sporządzania na bieżąco dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (w formie  elektronicznej) i przekazywania jej Zamawiającemu podczas odbiorów częściowych;

23)	przedstawianie Inżynierowi Kontraktu i Nadzorowi inwestorskiemu  w formie pisemnej do akceptacji zestawień materiałów, wyrobów lub urządzeń przeznaczonych do wbudowania, wraz z podaniem producenta i oświadczeniem o zgodności z projektem przed ich wbudowaniem.

24)	uzyskanie pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu na zastosowanie danego materiału, wyrobu lub urządzenia przed ich wbudowaniem w przypadku:

a) braku w dokumentacji projektowej szczegółowego opisu materiału, wyrobu lub urządzenia,

25)	niezwłoczne informowanie Inżyniera Kontraktu i Nadzoru inwestorskiego o problemach  okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia niniejszej umowy;

26)	zgłaszanie Nadzorowi inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu  bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

27)	zapewnienie przeprowadzenia pełnego rozruchu technologicznego wszystkich maszyn i urządzeń podlegających rozruchowi technologicznemu oraz uzyskanie od właściwych organów wymaganych zaświadczeń o sprawności maszyn, urządzeń, przewodów i instalacji;

28) przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń, jeżeli producenci maszyn i urządzeń zobowiązani są do dostarczenia takich instrukcji;

29)	przekazanie Zamawiającemu, gwarancji  producentów na wbudowane materiały, wyposażenie i sprzęt, których okres gwarancji jest dłuższy niż gwarancja Wykonawcy;

30)	przekazanie Inżynierowi Kontraktu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

31) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji projektowej wszelkich zmian dokonywanych       w trakcie budowy;

32)	zawiadomienie Zamawiającego o powołaniu lub zmianie kierownika budowy lub kierowników robót branżowych,

33)	zgłaszanie zrealizowanych robót do odbioru;

34)	wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

35)	bieżące utrzymywanie w czystości wyjazdów z terenu budowy na ulice, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, na którym prowadzone były prace oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu i właściwe zagospodarowanie terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

36)	pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców;

37)	utylizowanie odpadów, zgodnie z zasadami ochrony środowiska, które powstaną 
w związku z wykonywaniem robót;

38)	usuwanie wszelkich szkód powstałych w wyniku działań Wykonawcy, podwykonawców i dostawców;

39)	usuwanie wad, niedoróbek i usterek stwierdzonych podczas odbiorów robót 
i w okresie trwania gwarancji, rękojmi w terminach ustalonych przez Zamawiającego;

- skompletowanie dokumentów do odbioru końcowego oraz przekazanie ich Zamawiającemu najpóźniej 30 dni przed umownym terminem zakończenia robót.

41)	branie udziału w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i odbiorze ostatecznym oraz w spotkaniach i naradach zwoływanych przez Zamawiającego albo osoby go reprezentujące;

42)	 przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania instalacji;

43) uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego i  usunięcie ewentualnych kolizji  oraz uzyskanie wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót

44) Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność wykonania przez
            Wykonawcę czynności, która nie została wskazana wprost w ustępie 1 niniejszego
            paragrafu, przy czym wykonanie tej czynności jest niezbędne do prawidłowego
            zrealizowania przedmiotu umowy, to Wykonawca nie może odmówić jej wykonania.

45) Wykonawca ubezpieczy przedmiot umowy od wszelkich ryzyk na zasadach
             opisanych w § 9.

§ 7

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 8 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

- ustanowienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego;

- przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kompletnej dokumentacji     zgodnie  z wykazem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej umowy;

- zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwego organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy  z dokumentacją projektową;

- uczestniczenie w odbiorach robót zanikowych nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty ich formalnego zgłoszenia przez Wykonawcę i powzięcia wiadomości przez Inżyniera Kontraktu.

- uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowym

- zapłata dla Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane roboty, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie;

- sprawna i efektywna koordynacja procesu inwestycyjnego.

§ 8

ROZLICZENIE ROBÓT

- Rozliczenie wykonanych robót odbędzie się na podstawie wystawionych  przez Wykonawcę faktur  częściowych wraz z protokołem częściowego odbioru robót oraz faktury końcowej wraz z protokołem końcowego odbioru robót.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie wystawiać faktury częściowe raz na kwartał, za zrealizowane  roboty w danym etapie, określone w zatwierdzonym przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu  harmonogramie rzeczowo-finansowym. Dopuszcza się możliwość wystawienia faktury częściowej w innym terminie niż jest to określone w harmonogramie, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy rozliczonego fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostałą kwotę, stanowiącą 20% wynagrodzenia umownego brutto, Wykonawca otrzyma po zrealizowaniu całości robót i dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za dany etap jest dokonanie odbioru częściowego i  podpisanie przez właściwych inspektorów nadzoru protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie robót. Protokół musi być dodatkowo podpisany przez osobę uprawnioną z przedstawicieli Zamawiającego, wymienionych w § 4 ust. 1,2,3  niniejszej umowy. Protokół odbioru częściowego oraz dokumenty dotyczące potwierdzenia zapłaty podwykonawcom zgodnie z § 8 ust.12 stanowią załącznik do faktury częściowej. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura częściowa wraz z załącznikami, w terminie 30 dni od jej otrzymania przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Dokumentami stanowiącym podstawę do dostarczenia faktury końcowej będą:

- protokół odbioru robót,

- dokumentacja powykonawcza,

- kopie certyfikatów, atestów na wbudowane materiały, podpisanych przez kierownika budowy,

- dokumenty dotyczące potwierdzenia zapłaty podwykonawcom zgodnie z § 8 ust.12.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z załącznikami, o których mowa w § 8 ust.5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Jeżeli faktura (częściowa lub końcowa) będzie zawierać błędy lub Wykonawca nie dołączy do faktury wymaganych załączników wymienionych § 8 ust.4 i 5 Zamawiający zwróci faktury Wykonawcy bez księgowania.

- ykonawca może zgłosić roboty do odbiorów pod warunkiem zakończenia wszystkich robót.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych oraz wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom z należnego wynagrodzenia.

- Faktury powinny zawierać dane:

Nabywca: Województwo Warmińsko-Mazurskie

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

NIP 7393890447

Odbiorca: Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej

ul. Saperów 14 E

82-300 Elbląg

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) faktury podwykonawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) obejmujące

wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawców,

b)pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, że płatności na ich rzecz zostały dokonane, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do umowy .

c)pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokonał wszystkich płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców, zgodnie  z załącznikiem nr 2 do umowy – .

d)dowodu dokonania  płatności na rzecz podwykonawców, o których mowa w oświadczeniach zgodnie z załącznikami Nr 3 i 2  do umowy .

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, RĘKOJMIA, GWARANCJA

1.Wykonawca na dzień zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy, tj. ……………..zł, słownie:  …………………………….

2.Strony ustalają, że :

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy , tj………………… zł wniesione nie później niż w dniu zawarcia  umowy, tj. w dniu …………………. r.    stanowi zabezpieczenie na czas trwania niniejszej umowy. Zabezpieczenie to, zostanie  zwrócone Wykonawcy po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego  za  należycie wykonane, tj. w ciągu 30 dni od dnia  podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót.

- 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………………… zł wniesione nie później niż w dniu zawarcia umowy, jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15-stym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia, rękojmi             i gwarancji na okres ………. miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Zamawiający w okresie gwarancji będzie wyznaczał  z 14-dniowym wyprzedzeniem terminy przeglądów gwarancyjnych. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy na przeglądzie gwarancyjnym Zamawiający samodzielnie dokona przedmiotowych czynności i sporządzi protokół przeglądu gwarancyjnego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek nieodpłatnie.

- Wady i usterki będą zgłaszane w formie pisemnej i pocztą elektroniczną.

- Ustala się poniższe terminy usuwania wad i usterek:

- jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – do 3 dni , chyba, że strony za wyraźną zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie ustalą inny termin

- w pozostałych przypadkach  w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia.

- Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminach ustalonych, Zamawiający niezależnie od dochodzenia kar umownych , będzie uprawniony  do usunięcia wad samodzielnie lub zleci te czynności osobie trzeciej , na koszt ryzyko Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszt  robót naprawczych wykonanych przez Zamawiającego przewyższy wartość zabezpieczenia  należytego wykonania umowy będącego w posiadaniu Zamawiającego , to Wykonawca przedmiotu umowy zobowiązany będzie wyrównać koszty Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury dla Wykonawcy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawienia faktury o której mowa wyżej.

- W przypadku nieterminowym usuwania wad i usterek Zamawiający uprawniony będzie do naliczania  kar umownych zgodnie  z treścią umowy.

- Usunięcie wad potwierdza Zamawiający w formie pisemnej.

- Wykonawca po odbiorze końcowym podpisze i dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną stanowiącą załącznik nr 5 do umowy.

§ 11

ZASADY ODBIORU

- W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory :

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz konstrukcyjnych i montażowych robót budowlanych jeżeli specyfikacje techniczne przewidują ich odbiór

- Odbiór częściowy

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy

- Odbiór  gwarancyjny

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz konstrukcyjnych i montażowych robót budowlanych , Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Inżyniera Kontraktu/nadzoru inwestorskiego obowiązkowo wpisem w dzienniku budowy i dodatkowym powiadomieniem telefonicznym z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inżyniera Kontraktu / nadzór inwestorski w dniach roboczych.

- W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający/Inżynier kontraktu lub nadzór inwestorski może nakazać Wykonawcy – na koszt Wykonawcy – wykonanie odkrywek we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane.

- Dokonanie odbioru częściowego następuje w terminie 7 dni na podstawie zgłoszenia Wykonawcy i   sporządzonego przez Wykonawcę protokołu potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu, inspektora/ów nadzoru odpowiednich robót branżowych.

- Wykonawca do odbioru częściowego jest zobowiązany dostarczyć :

- Protokół odbioru częściowego określający procentowe zaawansowanie danych robót elementów umowy

- Fotografie w zapisie cyfrowym zakresu robót objętych odbiorem w tym w szczególności robót zanikających

- Oświadczenie o uregulowaniu płatności wobec podwykonawców za poprzedni okres rozliczeniowy – jeśli dotyczy.

- Podpisanie protokołów odbioru częściowego nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia, usterki, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji zamówienia. Potwierdzenia poprawności wykonania całości zakresu przedmiotu zamówienia stanowi wyłącznie podpisany przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu ostateczny protokół odbioru końcowego.

4. Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót na
      podstawie dostarczonej Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu dokumentacji  
     odbiorowej.

5. Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego przedmiotu umowy:

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o zakończeniu robót podlegających  odbiorowi  końcowemu.  Zamawiający wyznaczy termin odbioru.

- Odbiór rozpocznie  się nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od w/w zawiadomienia.

- Wykonawca zgłaszając pisemnie gotowość do końcowego odbioru, przekaże Inżynierowi  Kontraktu i /lub Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru w tym :

- oświadczenie kierownika budowy

- dziennik budowy

- oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań

- dokumentację powykonawczą – odbiorową

- W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera kontraktu błędów, braków lub niedokładności  w dokumentacji odbiorowej, Wykonawca musi je niezwłocznie ( w terminie uzgodnionym  z Inżynierem Kontraktu ) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację   odbiorową do Inżyniera Kontraktu

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć to Zamawiający przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad i usterek.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie ponownego wyznaczenia terminu odbioru robót.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole spisanym przez osobę(y) wymienione w § 4 w obecności kierownika budowy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowanie

obiektu.

b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

6 . Odbiór gwarancyjny odbędzie się w ostatnim tygodniu obowiązywania gwarancji oraz

odpowiednio rękojmi. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy na odbiorze   
     gwarancyjnym Zamawiający samodzielnie dokona przedmiotowych czynności. 
     Z czynności  odbioru gwarancyjnego sporządzony będzie stosowny protokół.

§ 12

KARY, ZWROTY KOSZTÓW

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a)opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do  terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt  3 .

b)opóźnienia w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1. umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek,

c)odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 umowy,

d)braku pisemnego zgłoszenia Podwykonawcy, w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za każdego niezgłoszonego Podwykonawcę.

e)braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1. umowy za każdy dzień opóźnienia,

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w  wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.

g)nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1

h)braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500 zł  za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wskazanego w informacji, o której mowa w § 17 ust. 11.

2) 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

a) 	zwłoki w rozpoczęciu czynności odbioru końcowego robót w wysokości 1.500 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty.

3)	W razie opóźnienia w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych za czas  opóźnienia.

4)	Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót, bądź prowadzenie robót w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną.

W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę w formie pisemnej do zachowania właściwej jakości robót, bądź prowadzenia robót w sposób zgodny ze sztuką budowlaną.

W przypadku nie zastosowania się  przez  Wykonawcę w trybie natychmiastowym, lecz nie  później niż w terminie 3 dni  roboczych do uwag Zamawiającego, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

5)	Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.

6)	Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

7)	W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę realizacji części lub całości robót przez Podwykonawców oraz w wypadku niezapłacenia wynagrodzenia Podwykonawcom przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, jakie Zamawiający poniósł na rzecz Podwykonawców, którym Wykonawca nie zapłacił należnego im wynagrodzenia, w tym odsetek za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia i kosztów ewentualnych procesów z Podwykonawcami.

8) Wartość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Stronom przysługuje odstąpienie od umowy w następujących przypadkach:

1)	Wykonawcy:

a) 	Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

b) 	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie jest w stanie realizować swoich obowiązków  wynikających z umowy.

2)	Zamawiającemu:

a)	Wykonawca nie rozpoczął robót po uprzednim wezwaniu go przez Zamawiającego lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo  wezwań  Zamawiającego, przez okres dłuższy niż siedem dni.

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

c) 	ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

d) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z art.  143c ust. 7 uzp.

e) w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy zgodnie z art. 143 c ust. 7 uzp.

f)  oraz innych istotnych przypadkach.

§ 14

1.	Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

2.	Wnioski o wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy będą składane w terminie umożliwiającym przeprowadzenie procedury zatwierdzającej zmiany umowy lecz nie później niż 5 dni robocze przed upływem terminu zakończenia umowy.

§ 15

CZYNNOŚCI PODCZAS  ODSTĘPOWANIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót.

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy.

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność.

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz  roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór.

- Strony wspólnie rozliczą koszty związane z odstąpieniem od umowy uwzględniając przyczyny  odstąpienia.

- Wyliczenie wartości wykonanych robót zostanie dokonane na podstawie pozycji  określonych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do oferty– stanowiącym Załącznik  nr 1 do umowy.

§ 16

WARUNKI ZMIANY UMOWY

- Zmiany postanowień zawartej umowy możliwe będą do dokonania jedynie na podstawie postanowień zawartych w treści niniejszej umowy, za zgodą obu Stron w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Nieważne z mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, są istotne zmiany w niniejszej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem warunków wymienionych w treści niniejszej umowy.

- Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwe będą do dokonania na warunkach przewidzianych i określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w treści niniejszej umowy, tj. w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT ,

- wykonania robót zamiennych w sytuacji gdy:

a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji zamówienia z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi;

b)	w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego;

c) w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.

- zmiana urządzeń, materiałów na nowsze, o lepszych parametrach technicznych, wynikająca z dostępności danych produktów na rynku. Zmiana będzie wprowadzona na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego

- zmiana podwykonawcy robót, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 17 ust.1 i 2 niniejszej umowy;

- konieczność zmiany w trakcie realizacji umowy podmiotów trzecich (podwykonawców), o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą których Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zaproponowany przez Wykonawcę nowy podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca, załączając w tym celu odpowiednie dokumenty jakie wymagane były od podwykonawcy podczas przeprowadzania postępowania przetargowego;

- aktualizacja danych Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych,

- zmiana osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją umowy zgodnie z postanowieniami § 5 ust.2 niniejszej umowy.

§ 17

PODWYKONAWSTWO

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy o roboty budowlane z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zawarcie umów, o których mowa w § 17 ust. 1 i 2 następuje   w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  Umowy z Podwykonawcami, muszą określać przede wszystkim:

- nazwę, adres Podwykonawcy,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania,

- przedmiot umowy, z dokładnym podaniem zakresu i wielkości,

- wartość wynagrodzenia Podwykonawcy,

- termin wykonania,

- warunki i termin zapłaty.

- NIP.

- PESEL w przypadku osoby fizycznej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne  zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. wartości brutto określonej w § 2 ust. 1. Wyłączenie , o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakreślonym terminie, nie dłuższym niż 3 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia § 17 ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 17 ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w§ 17  ust. 18. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 17 ust. 16, w terminie wskazanym        przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w § 17 ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty w ramach niniejszej umowy za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego.

- Na wypadek gdyby Zamawiający zapłacił wynagrodzenie podwykonawcy, a nie byłoby możliwości potrącenia wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy , Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu równowartość kwoty wypłaconej przez Zamawiającego podwykonawcy wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Powstałe spory strony poddawać będą rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

- Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy poniższe dokumenty będą uważane za jej elementy ( tworzące niniejszą umowę ) oraz że będą interpretowane jako część umowy w następującej kolejności ich ważności :

- Załącznik nr 1 do umowy	– 	Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

- korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania (ustalenia wynikające z korespondencji są nadrzędne w stosunku do dokumentu, który modyfikują);

- dokumenty dotyczące Kierowników , o których mowa w § 5 niniejszej umowy;

- dokument potwierdzający posiadanie, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszej umowy;

- Załącznik nr 2 do umowy	–  Wzór oświadczenia Wykonawcy.

- Załącznik nr 3 do umowy	– 	Wzór oświadczenia Podwykonawcy

- Załącznik nr 4 do umowy	– 	Wykaz Podwykonawców

- Załącznik nr 5 do umowy	– 	Wzór karty gwarancyjnej;

- Załącznik nr 6 Wykaz dokumentacji  – wymieniona w § 1 pkt 3.

PODPISY  STRON

Wykonawca                                            	       Zamawiający

Załącznik Nr 3 do umowy

Oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty

zadania

pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”

W związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr …………..……………………….. z dnia ………….…….……… oświadczam, iż w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług zawartych w fakturze wykonywałem jako Podwykonawca następujące roboty:

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymałem od Wykonawcy  w dniu ………………….……… wynagrodzenie w kwocie ……………………………………………..…………. zł słownie ……………………………………………………………………………………....……………………………….. zł brutto i niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z ww. wynagrodzeniem za roboty.

……………………………….						………...………………………..

miejscowość, data                                                                                                podpis  Podwykonawcy

……………………………….

pieczęć Wykonawcy       												miejscowość, data ………………………....

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”

| Lp. | Zakres robót realizowanych przez podwykonawcę (poz. i opis zgodny z harmonogramem prac) | Wartość części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę | Procentowy udział w wartości robót | Nr umowy i data | Nazwa podwykonawcy | Adres, telefon, i faks podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |

Do wykazu należy dołączyć umowy.

……………………………………………………………………..

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5 do umowy

................................................

/pieczęć Wykonawcy/

KARTA GWARANCYJNA /wzór/

sporządzona w dniu ...................... .

1. 	Zamawiający: Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu , ul. Saperów 14 E, 82-300 Elbląg;

2. 	Wykonawca:

3. 	Umowa (nr, z dnia):

4. 	Przedmiot umowy:

zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”

5. 	Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach wyżej  wymienionej umowy.

Data odbioru: dzień ....... miesiąc .................... rok.

Warunki gwarancji jakości.

1. 	Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno– budowlanymi.

2. 	Okres gwarancji jakości na wykonane prace i zamontowane urządzenia i materiały wynosi  (……… miesięcy ), licząc  od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.

3. 	W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

4. 	O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę – Gwaranta na piśmie (pismo lub fax.), podając rodzaj wady.

5. 	Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) 	jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie najpóźniej tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia,

b) 	w pozostałych przypadkach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

6. 	Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

7. 	Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

8.	W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

9. 	Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a)	wojny,  klęski żywiołowej

b) 	normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) 	szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.

10.	W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.

11. 	Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

13. 	Zamawiający, po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego w zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi.

14.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

15. 	Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości :

.................................................

Przyjmujący gwarancję jakości :

.................................................

Załącznik Nr 2 do umowy

Oświadczenie Wykonawcy o zapłacie podwykonawcom

zadania remontowego

zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”

W związku z wystawieniem przeze mnie faktury nr …………..……………………….. z dnia ………….…….……… oświadczam, iż w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług zawartych w przedmiotowej  fakturze,  dokonałem wszystkich płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.

……………………………….						………...………………………..

miejscowość, data                                                                                                podpis  Podwykonawcy

Załącznik Nr 6 do umowy

WYKAZ DOKUMENTACJI

zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”

| LP | RODZAJ DOKUMENTU | TEMAT OPRACOWANIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projekt Budowlano-Wykonawczy branża architektura | „zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”-styczeń 2017 opracowany przez : EURO_PROJEKT Grzegorz Latecki ul. Stanisława Sulimy 1/325, 82-300 Elbląg |
| 2 | Projekt Budowlano-Wykonawczy branża sanitarna | zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”-styczeń 2017 opracowany przez : EURO_PROJEKT Grzegorz Latecki ul. Stanisława Sulimy 1/325, 82-300 Elbląg |
| 3 | Projekt Budowlano-Wykonawczy branża elektryczna | Zadanie pn.”Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”-styczeń 2017 opracowany przez : EURO_PROJEKT Grzegorz Latecki ul. Stanisława Sulimy 1/325, 82-300 Elbląg |
| 4 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branża architektura i konstrukcja , elektryczna , sanitarna | zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”-styczeń 2017 opracowany przez : EURO_PROJEKT Grzegorz Latecki ul. Stanisława Sulimy 1/325, 82-300 Elbląg |
| 5 | Przedmiary robót | Przedmiar robót branża architektura i konstrukcja Przedmiar robót branża sanitarna Przedmiar robót branża elektryczna |
| 6 | Pismo WSTE.6335.337.2016.RG.2 | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska |
| 7 | Wniosek | Zgłoszenie o zamiarze wykonywania robót budowlanych z dnia 20.01.2017r |

PODPISY  STRON

Wykonawca                                            	       Zamawiający

# Text boxes

1

2